Planning APP De lijn - CMP5

Groep 404

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | To do: |
| W4 13/10/17 | * Probleembeschrijving * Teammeeting en bespreking van manier van werken * Source tree groep maken |
| W5 20/10/17 | * Vragen enquête opstellen * Leonie onderzoekt Nederlands gelijkaardige apps |
| W6 27/10/17 | * Jenny maakt enquête * Moodboard stijl opmaken * Mockups maken |
| W7 24/11/17 | * API + Front-end initialiseren |
| W8 1/12/17 | * Ontwikkeling |
| W9 8/12/17 | * Ontwikkeling + testen |
| W10 15/12/17 | * Resultaten van testen verwerken * Front-end aanpassen adhv resultaten |
| W11 22/12/17 | * Pitch voorbereiden |
| W12 12/01/18 | * Pitch |